# Product Requirements Document (PRD)

| Target date | Core (basic + ưu tiên) xong cuối tuần 4 (23/8); polish tuần 5–6 |
| --- | --- |
| Document status | PUBLISH |
| Team members | Lê Nguyễn Minh Quang — PM / PO / Tech Lead / Dev Nguyễn Thanh Hùng — Backend + DB Đỗ Quý Đức — Frontend, Backend Lê Nhật Minh — Frontend |
| Designs | Figma board — Cuvée Tech |
| Loom demo | Google Drive video |
| Work tracker | cuveetech.atlassian.net |

# Objective

Xây dựng AI Agent giúp bệnh nhân, dược sĩ tra cứu tương tác thuốc–thuốc và tương tác thuốc–thực phẩm, dựa trên các dataset đã có sẵn (191.5k dòng thuốc–thuốc, dataset thuốc–thực phẩm), lấy cảm hứng UI từ mô hình “Drug Interaction Checker” (tag-based search) nhưng cải tiến với severity trực quan, giải thích có nguồn, và cơ chế human-in-the-loop không chặn trải nghiệm.

Sản phẩm được định vị như một tính năng trong hệ thống y tế của một bệnh viện thực tế, đặt trong bối cảnh “Hệ thống y tế X” — mô phỏng theo mô hình vận hành và định vị thương hiệu của các bệnh viện lớn (tham khảo Vinmec) để demo có tính thuyết phục cao hơn. Phạm vi mô phỏng chỉ ở mức branding/positioning (tên gọi, logo giả lập, câu chuyện định vị) — không clone giao diện/app thật hay dữ liệu vận hành thật của bệnh viện tham khảo.

Đây là một agent trong web app “Hệ thống y tế X”, đóng vai trò cảnh báo an toàn tham khảo, không thay thế chỉ định y khoa. Dự án phục vụ demo show sau 6 tuần, với mục tiêu core hoàn chỉnh trong 4 tuần đầu (đã mất tuần 1) để dành 2 tuần cuối cải thiện chất lượng và trải nghiệm.

# Success Metrics

| Goal | Metric |
| --- | --- |
| Người dùng thực sự tra cứu tương tác thuốc–thuốc | Số lượt tra cứu hoàn thành trong phiên demo/test, hoặc % người dùng test hoàn thành ít nhất 1 lần tra cứu |
| Chuẩn hóa tên thuốc chính xác | % thuốc nhập (text/OCR) được map đúng vào danh mục 1073 thuốc |
| Cảnh báo hữu ích | % cảnh báo được dược sĩ duyệt (approve) thay vì bác bỏ |
| Chất lượng dữ liệu trích xuất (pilot) | % trong 50 thuốc pilot có dữ liệu tương tác hữu ích trích xuất được (không phải “chưa có thông tin”) |
| Tốc độ phản hồi | Thời gian từ nhập/upload đến khi có cảnh báo < X giây (cần chốt số) |
| Trải nghiệm không bị chặn | 100% cảnh báo (mọi mức độ) hiển thị ngay cho bệnh nhân, không phải chờ duyệt trước khi thấy |
| Demo thành công | Luồng end-to-end chạy mượt, đặt trong bối cảnh bệnh viện thực tế, thuyết phục trước ban giám khảo |

# Assumptions

- Nguồn dữ liệu chính duy nhất: danh mục thuốc bệnh viện GTVT (drug_list_bv_gtvt.csv, ~1073 dòng, tiếng Việt).

- Vì danh mục 1073 thuốc không có sẵn dữ liệu tương tác hay severity, cả tương tác thuốc–thuốc lẫn thuốc–thực phẩm đều phải trích xuất từ tờ HDSD (PDF) gắn với từng thuốc, bằng vision model đọc trực tiếp trang PDF.

- Severity không dùng thẳng giá trị có sẵn (vì không có) — vision model đề xuất severity dựa trên nội dung PDF, nhưng bắt buộc con người review trước khi đưa vào hệ thống chính thức (thay đổi so với quyết định “dùng thẳng dataset” trước đây, do đổi nguồn dữ liệu).

- Pilot bắt buộc trước khi scale: trích xuất thử 50 thuốc để đo tỷ lệ có dữ liệu tương tác hữu ích, trước khi chạy toàn bộ 1073.

- Nhiều PDF có thể chỉ ghi “chưa có thông tin về tương tác” (như quan sát từ ví dụ SOLPIVIN 50) — độ phủ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn kỳ vọng, cần chấp nhận rủi ro này khi demo.

- Đoạn text gốc trích xuất từ PDF được giữ nguyên (không paraphrase) ở bước lưu trữ, để dược sĩ đối chiếu nguồn khi review; paraphrase chỉ áp dụng ở bước hiển thị cho bệnh nhân.

- Người dùng có kết nối internet ổn định; ảnh đơn thuốc/PDF upload có chất lượng đọc được.

- Vai trò dược sĩ trong demo có thể do thành viên team đóng hoặc dùng tài khoản test.

- Đa ngôn ngữ ưu tiên Việt + Anh trước — vì danh mục gốc đã là tiếng Việt, việc này giờ dễ hơn (không cần mapping Việt↔Anh cho phần core).

- Cảnh báo mức độ severe/major vẫn hiển thị ngay cho bệnh nhân (không ẩn), kèm nhãn “chờ xác nhận chuyên môn” — dược sĩ xử lý song song, không chặn luồng.

- Bối cảnh bệnh viện (branding “Hệ thống y tế X”) chỉ dùng tên/logo giả lập tham khảo phong cách bệnh viện lớn — không dùng thương hiệu thật 1:1 nếu demo được chia sẻ công khai.

# Milestones

| Mốc | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| M1 — Foundation | Cuối tuần 2 | Clean & join 3 dataset (thuốc, tương tác thuốc–thuốc, tương tác thuốc–thực phẩm); schema DB; LangGraph skeleton; UI khung nhập kiểu tag-based search; phác thảo branding “Hệ thống y tế X” |
| M2 — Core flow | Cuối tuần 3 | Luồng end-to-end: nhập thuốc → cảnh báo thuốc–thuốc + thuốc–thực phẩm hiển thị ngay, có severity + nhãn “chờ xác nhận” cho mức nặng |
| M3 — MVP hoàn chỉnh | Cuối tuần 4 | OCR ảnh/PDF, UI dược sĩ xử lý hàng đợi xác nhận (song song, không blocking), đa ngôn ngữ (Việt/Anh), đủ 2 role patient/pharmacist, giao diện hoàn chỉnh theo branding bệnh viện |
| M4 — Polish | Cuối tuần 6 | Sửa lỗi, cải thiện độ chính xác OCR/mapping, UI/UX (badge severity, tab thuốc–thuốc/thực phẩm), hoàn thiện positioning/branding, chuẩn bị kịch bản demo |

# Requirements

| Requirement | User Story | Importance | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot trích xuất 50 thuốc bằng vision model | Là team, chúng tôi cần biết tỷ lệ dữ liệu tương tác hữu ích trước khi đầu tư trích xuất toàn bộ 1073 thuốc | HIGH | Bắt buộc làm trước, đầu tuần 2 |
| Pipeline trích xuất dữ liệu tương tác từ PDF (vision model) | Là hệ thống, cần đọc PDF HDSD và trích xuất đoạn text về tương tác thuốc–thuốc, thuốc–thực phẩm và thuốc với bệnh nền | HIGH | Giữ nguyên text gốc, không paraphrase ở bước lưu trữ |
| Con người review & gán severity trước khi đưa vào hệ thống | Là team, tôi cần kiểm tra/sửa severity do vision model đề xuất trước khi dữ liệu được dùng để cảnh báo | HIGH | Vì dataset không còn severity có sẵn |
| Bảng dữ liệu tương tác có cấu trúc (kết quả trích xuất) | Là hệ thống, cần lưu trữ dữ liệu tương tác đã trích xuất & review dưới dạng bảng có cấu trúc, liên kết tới nguồn PDF gốc | HIGH | Fields: tên thuốc, hoạt chất, có/không tương tác, đoạn text gốc, severity, link nguồn |
| UI nhập thuốc kiểu tag-based search | Là bệnh nhân, tôi muốn thêm/xóa từng thuốc như tag để dễ quản lý danh sách đang kiểm tra | HIGH | Lấy cảm hứng từ reference UI, cải tiến thêm |
| Upload ảnh đơn thuốc (OCR) | Là bệnh nhân, tôi muốn tải ảnh đơn thuốc để hệ thống tự nhận diện thuốc | HIGH | — |
| Upload PDF đơn thuốc | Là bệnh nhân, tôi muốn tải file PDF đơn thuốc | HIGH | — |
| Chuẩn hóa tên thuốc → map vào danh mục 1073 thuốc | Là hệ thống, cần map tên thuốc bệnh nhân nhập (kể cả viết tắt/biệt dược) về đúng entry trong danh mục | HIGH | Danh mục đã tiếng Việt, giảm rủi ro so với dataset tiếng Anh cũ |
| Giải thích cảnh báo kèm nguồn | Là bệnh nhân, tôi muốn hiểu vì sao có cảnh báo và cần làm gì tiếp theo | HIGH | Cảnh báo phải có nguồn (trích từ PDF gốc), không bịa |
| Hiển thị cảnh báo ngay lập tức, không chặn bởi duyệt | Là bệnh nhân, tôi muốn thấy cảnh báo ngay khi kiểm tra, không phải chờ dược sĩ duyệt trước | HIGH | Quyết định thiết kế: từ bỏ full-gate |
| Nhãn “chờ xác nhận chuyên môn” cho mức severe/major | Là bệnh nhân, tôi muốn biết cảnh báo nặng đang được dược sĩ xem xét thêm | HIGH | Hiển thị song song, không ẩn nội dung |
| Dược sĩ xem & sửa kết quả OCR/mapping | Là dược sĩ, tôi muốn kiểm tra và sửa kết quả AI nhận diện khi không chắc chắn | HIGH | — |
| Disclaimer an toàn nổi bật | Là bệnh nhân, tôi cần được nhắc không tự ý đổi thuốc dựa trên AI | HIGH | Ràng buộc an toàn bắt buộc |
| Phân quyền theo role (patient/pharmacist) | Là hệ thống, cần tách rõ chức năng theo vai trò đăng nhập | HIGH | — |
| Cảnh báo liều ngoài phạm vi | Là bệnh nhân, tôi muốn biết nếu liều dùng vượt ngưỡng an toàn | HIGH | — |
| Đọc nhiều đơn thuốc cùng lúc | Là bệnh nhân, tôi muốn upload nhiều đơn một lần | HIGH | — |
| Branding “Hệ thống y tế X” (tên, logo giả lập, positioning theo phong cách bệnh viện lớn) | Là team, chúng tôi muốn demo có bối cảnh thực tế, thuyết phục như sản phẩm cho bệnh viện thật | MEDIUM | Chỉ branding/positioning, không clone UI/app/dữ liệu thật |
| Đa ngôn ngữ (Việt/Anh) | Là bệnh nhân, tôi muốn xem cảnh báo bằng ngôn ngữ mình hiểu | MEDIUM | Ưu tiên giảm nhẹ vì core data đã tiếng Việt sẵn |
| Admin: quản lý danh mục thuốc & nguồn | Là admin, tôi muốn quản lý dữ liệu thuốc và nguồn tương tác | MEDIUM | — |
| Autocomplete khi nhập thuốc | Là bệnh nhân, tôi muốn gợi ý tên thuốc khi gõ | LOW | Nice-to-have |
| Sửa kết quả OCR thủ công (bệnh nhân) | Là bệnh nhân, tôi muốn tự sửa nếu OCR đọc sai | LOW | Nice-to-have |
| Phân loại thuốc | Là dược sĩ, tôi muốn xem thuốc được phân loại theo nhóm | LOW | — |
| Nhận diện thực phẩm chức năng | Là bệnh nhân, tôi muốn hệ thống nhận diện cả thực phẩm chức năng | LOW | — |
| Admin: audit log & báo cáo cảnh báo sai | Là admin, tôi muốn xem log và cảnh báo sai để cải thiện hệ thống | LOW | — |

# Out of Scope

- Chẩn đoán bệnh hoặc kê đơn thay bác sĩ.

- AI tự động thay đổi/ngưng thuốc mà không qua dược sĩ xác nhận.

- Mô hình full-gate (chặn hiển thị cảnh báo cho đến khi dược sĩ duyệt) — đã quyết định không dùng.

- Clone giao diện/app thật hoặc dữ liệu vận hành thật của bệnh viện tham khảo (Vinmec) — chỉ dùng branding/positioning giả lập.

- Tương tác thuốc–bệnh lý.

- Phân loại thuốc, nhận diện thực phẩm chức năng, autocomplete, sửa OCR thủ công.

- Đa ngôn ngữ ngoài Việt/Anh.

- Lưu lịch sử dùng thuốc dài hạn cho bệnh nhân (memory).

# Design

Figma board:  https://www.figma.com/board/NeIgXUC2eFtikTWvejnvwd/Cuv%C3%A9e-Tech?node-id=930-197&t=EJzMtL8WRWN7l1wT-1

# Open Questions

| Question | Answer | Date Answered |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

# Reference Links

Tương tác thuốc:  https://tuongtacthuoc.vn/

DrugBank:  https://go.drugbank.com/